### ПОДІЛЬСЬКА   РАЙОННА  в місті  КИЄВІ  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

### УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік по галузі «Охорона здоров'я» передбачено кошти в сумі    14 391,7 тис.грн., з яких 4500 тис.грн. за рахунок субвенції з державного бюджету на будівництво та влаштування телекомунікаційних та інженерних мереж в комунальних некомерційних підприємствах охорони здоров'я, та 9891,7 тис.грн. на проведення ремонтних робіт в комунальних некомерційних підприємствах охорони здоров'я.

Станом на 29.12.2017 року освоєно коштів на суму 12 964,8 тис.грн.(90,1%). По об’єктам з будівництво та влаштування телекомунікаційних та інженерних мереж роботи виконано в повному обсязі, економія коштів складає 770,4 тис.грн.(17,1%) за рахунок проведення торгів в системі електронних закупівель.

По об’єктам капітального ремонту роботи виконано на 80,9%, (9235,2тис.грн.) за рахунок недовиконання повного обсягу робіт по об’єкту капітальний ремонт приямок та відмостки КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» по вул. Волоська, 47 в результаті погіршення погодних умов, що не дало змоги виконати заплановані роботи. По даному об’єкту подано до Департаменту охорони здоров'я пропозиції щодо включення до Програми економічного і соціального розвитку  м. Києва на 2018 рік цього об’єкту для завершення ремонтних робіт у 2018 році.

Економія коштів за напрямком капітальні видатки на проведення ремонтних робіт складає 374,8 тис.грн.(3,8%), яка утворилася за рахунок проведення торгів в системі електронних закупівель.

На виконання урядової програми «Доступні ліки» на 2017 рік по Подільському району м. Києва передбачено кошти в сумі 3999,0 тис.грн.

Станом на 29.12.2017 року освоєно коштів на загальну суму 3959,4 тис.грн.(99%).

Протягом 2017 року лікарями закладів охорони здоров'я виписано рецептів, які повністю або частково відшкодовуються в кількості 61744, з яких отоварено в аптечній мережі в кількості 46268 одиниць, а саме для лікування:

- сурцево-судиних захворювань – 34331 (1410,0 тис.грн.);

- цукрового діабету ІІ типу – 8229 (531,9 тис.грн.);

- бронхіальної астми – 3708 (2017,5 тис.грн.)