Інформація про хід виконання

Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки

по Подільському району м. Києва за січень-серпень 2021 року

Загальний бюджет району.

У січні-серпні 2021 року в межах фінансування, проведено видатки загального фонду бюджету в сумі 980382,9 тис. грн або 58% до запланованого на 2021 рік та 82,4% до плану на січень-липень поточного року. В межах зазначеної суми, на захищені статті видатків спрямовано 883210,4 тис.грн або 90% від загальних видатків.

На інші видатки (крім захищених) спрямовано 97172,5 тис.грн, або 10% від загального обсягу видатків на 2021 рік.

Заборгованість із заробітної плати.

За оперативними даними станом на 01.09.2021 заборгованість із виплати заробітної плати існувала на 12 економічно активних підприємствах району, на загальну суму 239482,2 тис. грн.

Завдяки вжитим заходам протягом звітного періоду, заборгованість ліквідовано на загальну суму 84337,6 тис. грн.

Розвиток промисловості.

Станом на 01.09.2021 промисловий комплекс району налічував
86 підприємств, за статистичним визначенням підприємства «великого кола».

За січень-липень 2021 року промисловими підприємствами району реалізовано продукції на суму 12351,1 млн грн, що становить  5,3% від загального обсягу реалізації промислової продукції по місту Києву за відповідний період.

Освоєння капітальних видатків.

Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на  2021-2023 роки по замовнику робіт Подільській районній в місті Києві державній адміністрації у 2021 році всього заплановано 190818,1 тис. грн, зокрема:

- на проведення робіт з будівництва (реконструкції) закладів освіти, соціально-культурної сфери, об’єктів житлово-комунального господарства та інших об’єктів затверджено видатки на суму 81500 тис. грн;

- на проведення робіт з капітального ремонту закладів освіти, соціально-культурної сфери, об’єктів житлово-комунального господарства та інших об’єктів затверджено видатки на суму 109318,1 тис. грн.

Протягом січня-серпня 2021 року виконано робіт на загальну суму                    86821,9 тис. грн (45,5% від запланованого на 2021 рік), в тому числі: по будівництву (реконструкції) на суму 10087,4 тис. грн (12,4% від запланованого на 2021 рік) та по капітальному ремонту на суму 76734,5 тис. грн (51% від запланованого на          2021 рік).

До Київської міської державної адміністрації направлені пропозиції до проєкту прогнозу бюджету міста Києва на 2022-2024 роки в частині головного розпорядника бюджетних коштів Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, зокрема, на 2022 рік по:

- капітальному ремонту об’єктів Подільського району м.Києва у розмірі 134463,5 тис.грн;

- будівництву (реконструкції) об’єктів Подільського  району м.Києва у розмірі 86619,9 тис.грн.

Споживчий ринок.

Станом на 01.09.2021 загальна кількість підприємств торгівлі та побуту, які розміщені на території Подільського району, становить – 1358 од., з них:

- 264 продовольчих магазинів;

- 428 непродовольчих магазини;

- 308 підприємств ресторанного господарства;

- 358 підприємств побутового обслуговування.

У Подільському районі функціонує 3 ринки, на яких розташовано
1170 торгових місць.

Здійснення дозвільних процедур.

В Подільському районі функціонує Центр надання адміністративних послуг Подільського району міста Києва.

За січень-серпень 2021 року надано 49448 адміністративних послуг (в т.ч.  філією Центру надання адміністративних послуг Подільського району м. Києва).

В Центрі надаються 47 адміністративних послуг структурних підрозділів Подільської РДА (станом на 01.09.2021 таких послуг надано у кількості 33087),
42 послуги різних Державних служб України та 62 послуги структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації (станом на 01.09.2021 таких послуг надано 16361).

Житлово-комунальне господарство.

Станом на 01.09.2021 на території Подільського району розташовано
746 будинків комунальної власності, 81 будинок ЖБК, 32 відомчих будинка,
117 інвестиційних будинків, 26 гуртожитків, 109 будинків ОСББ, 2187 будинків приватного сектору.

У січні-серпні 2021 року проведені наступні роботи:

- здійснено санітарну очистку 2285 тис.м2 прибудинкової території;

- знято 197 сухостійних дерев та кроновано 434 дерева;

- очищено зливоприймачів 280 од.;

- відремонтовано вхідних груп (піддашки, сходи, двері) – 23 од.;

- відремонтовано 89 дитячих майданчиків та 145 лав для відпочинку;

- відремонтовано дверей – 84 од. та сходи/ганки – 67 од.;

- відремонтовано ліфтів – 45 од.;

- відремонтовано електричних мереж – 1519 п.м.;

- відремонтовано інженерних мереж – 4550,5 п.м.;

- відремонтовано асфальтове покриття – 25184 м2 (32 об’єкта);

- поточний ремонт водостічних труб в 32 будинках.

У січні-серпні 2021 року в оранжерейно-парниковому господарстві вирощено 787,6 тис. од. розсади.

Впродовж січня-серпня 2021 року на поточний благоустрій парків, скверів, бульварів, вулиць та розвиток шляхового господарства району використано 72061,1 тис. грн. (103,5% до відповідного періоду 2020 року).

Соціальний захист населення.

Станом на 01.09.2021 на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб перебуває 37280 осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою, з них: ветеранів війни – 3873 осіб, ветеранів праці – 21733 особи, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи – 3512 осіб, ветеранів військової служби – 1281 особа, ветеранів внутрішніх справ - 499 осіб, реабілітованих осіб – 5, «Дітей війни» – 7670 осіб, 13 осіб - жертв нацистських переслідувань, 462 багатодітні сім’ї.

Станом на 01.09.2021 на обслуговуванні у 8 відділеннях Територіального центру соціального обслуговування Подільського району м. Києва перебувало
8 дітей-інвалідів, 1517 одиноких пенсіонерів, інвалідів та інші громадян похилого віку.

Територіальним центром за січень-серпень 2021 року надано
731438 різноманітні послуги, що на 3,9% або на 29617 послуг менше, ніж за відповідний період 2020 року.

Зайнятість населення.

Впродовж січня-серпня 2021 року проходили професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації 20 безробітних.

Рівень працевлаштування станом на 01.09.2021 становить 11,5%.

Впродовж січня-серпня 2021 року 3228 осіб було охоплено профорієнтаційними послугами. Спеціалістами служби зайнятості надано
5464 послуги, з них: 2346 – профінформаційні, 3092 – профконсультаційні та
26 - по профвідбору.